Содержание Кладбищ

На территории городского округа Лотошино расположено 26 муниципальных кладбищ.

МУ «Благоустройство» ежегодно проводятся работы по расчистке подъездных путей к кладбищам, санитарной очистки, удалению аварийных деревьев, скашиванию сорной растительности, вывозу мусора.

В 2021 году   по 3кладбищам д.Нововасильевское, д.Судниково, с.Званово планируется приведение в соответствие к региональному стандарту. Будут установлены информационные стенды, схематичные планы кладбищ, вывески с наименованием кладбища и часами работы, оборудованы стоянки, контейнерные площадки, емкости для воды, установлены скамьи и урны, установлено ограждение в Судниково.

В 2021 году планируется реконструкция памятника на братской могиле воинов ВОВ в д.Калицино в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» за счет средств федерального бюджета в сумме 205 409,31 руб, бюджета Московской области  в сумме 174 980,68 руб. и средств бюджета городского округа Лотошино в сумме 67 610,01 руб.

Планируется проведение инвентаризация мест захоронений на 13 кладбищах

( 12,6 га).

п.Лотошино, ул.Ветеринарная3,857

Акуловское	0,148

Горсткинское0,145

Володинское0,512

Редькинское	0,381

Звановское0,789

Телешовское0,313

Микулинское2,662

Вяхиревское0,412

Щеглятьевское	0,315

Судниковское	0,886

Афанасовское	0,555

Введенское	1,639

Адресный перечень подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2021 году на территории городского округа Лотошино Московской области

На 2021 год запланировано ремонт 23 подъездов

| № | Наименование поселения (город, село, деревня, микрорайон) | Улица | № дома | № корпуса | Этажность | № подъезда, в котором будет производится ремонт | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д.Введенское | Микрорайон | 5 | - | 2 | 1 |  |
| 2 | д.Введенское | Микрорайон | 5 | - | 2 | 2 |  |
| 3 | д.Введенское | Микрорайон | 5 | - | 2 | 3 |  |
| 4 | д.Введенское | Микрорайон | 6 | - | 2 | 1 |  |
| 5 | д.Введенское | Микрорайон | 6 | - | 2 | 2 |  |
| 6 | д.Кульпино | Микрорайон | 7 | - | 3 | 1 | софинансирование |
| 7 | д.Кульпино | Микрорайон | 7 | - | 3 | 2 | софинансирование |
| 8 | п.Лотошино | Кирова | 22 | - | 2 | 1 |  |
| 9 | с.Микулино | Микрорайон | 7 | - | 3 | 1 | софинансирование |
| 10 | с.Микулино | Микрорайон | 7 | - | 3 | 2 | софинансирование |
| 11 | с.Микулино | Микрорайон | 7 | - | 3 | 3 | софинансирование |
| 12 | д.Ушаково | - | 1 | - | 2 | 1 |  |
| 13 | д.Ушаково | - | 1 | - | 2 | 2 |  |
| 14 | д.Ушаково | - | 2 | - | 2 | 1 |  |
| 15 | д.Ушаково | - | 2 | - | 2 | 2 |  |
| 16 | п.Кировский | - | 7 | - | 5 | 1 | софинансирование |
| 17 | п.Кировский | - | 7 | - | 5 | 2 | софинансирование |
| 18 | п.Новолотошино | - | 5 | - | 2 | 1 |  |
| 19 | п.Новолотошино | - | 5 | - | 2 | 2 |  |
| 20 | п.Новолотошино | - | 13 | - | 2 | 1 |  |
| 21 | п.Новолотошино | - | 13 | - | 2 | 2 |  |
| 22 | п.Новолотошино | - | 15 | - | 2 | 1 |  |
| 23 | п.Новолотошино | - | 15 | - | 2 | 2 |  |

Содержание и ремонт автомобильных дорог.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории городского округа Лотошино на 2020-2024гг.» подпрограмма  «Содержание и ремонт автомобильных дорог  местного значения» в 2021 году за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Администрации городского округа Лотошино отремонтированы автомобильные дороги протяженностью 6,2 км- 1 волна,2,4 км-вторая волна.(8,6 общий км.)

Так же были проведены ремонтные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения без привлечения субсидий из Дорожного фонда, а именно ямочный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог общей площадью протяженностью - 2,2 км.

Работы по содержанию автомобильных дорог выполненные в течение всего  года, с учетом сезона силами М» «Благоустройство»:

- Скашивание сорной растительности на обочинах автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Расчистка автомобильных дорог, вывоз снега с автомобильных дорог к местам складирования снежной массы и россыпь песка - соляной смеси в зимний период;

- Грейдирование грунтовых автомобильных дорог;

- Смет дорожной пыли с автомобильных дорог с твердым типом покрытия;

Наиболее важным моментом является реализация программы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований в 2020 году».

В рамках данной программы проведены работы по благоустройству 5 дворовых территорий и отремонтированы внутриквартальные дороги площадью 5 183,72 кв. м..

На перспективные 2021-2024 годы проведена инвентаризация территорий поселений, включены в планы придомовые дворовые территории, и территории общего пользования. Откорректированы «Правила благоустройства», согласно требований и рекомендаций Минстроя.

Ремонт дорог общего пользования

1 волна ремонта: 25 204 243,92 руб.

2 волна 18 252 781 руб.

Общая сумма ремонта автодорог общего пользования местного значения  с субсидией МО-  43 457 025,05 руб.

| автодорога "Агнищево-Кульпино-Стрешневы Горы"-Урусово , 46-229-822 ОП ПМ 46-32 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, д.Урусово (Начало: 56.162504, 35.569650; Конец: 56.163485, 35.579663) |  | 3 486 704,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автодорога д.Урусово, 46-229-822 ОП ПМ 46-31 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, д.Урусово (Начало: 56.162875, 35.569284; Конец: 56.162933, 35.567000) |  | 410 305,98 |
| автодорога д.Бородино, 46-229-822 ОП ПМ 46-74 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, д.Бородино, 50:02:0000000:7821 (Начало: 56.264232, 35.922371; Конец: 56.264182, 35.931275) |  | 2 754 243,19 |
| автодорога п.Кировский, ул. 1-я Садовая, 46-229-551 ОП ПМ 46-39 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, п.Кировский, ул. 1-я Садовая (Начало: 56.219709, 35.660045; Конец: 56.217235, 35.660499) |  | 1 928 264,52 |
| автодорога п.Лотошино ул.Колхозная, 46-229-551 ОП ПМ 46-48 |  |  | Московскаобл., Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, ул.Колхозная, 50:02:0020506:1640 (Начало: 56.227273, 35.636359; Конец: 56.230830, 35.637905) |  | 4 403 028,60 |
| автодорога п.Лотошино, ул.Раи Ионовой , 46-229-551 ОП ПМ 46-58 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, р.п. Лотошино, ул.Раи Ионовой, 50:02:0030201:427 (Начало: 56.231242, 35.627622; Конец: 56.230049, 35.633342) |  | 1 772 286,68 |
| автодорога п.Лотошино, ул.2-я Полевая (участок 2), 46-229-551 ОП ПМ 46-29 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, р.п. Лотошино, ул.2-я Полевая (участок 2) (Начало: 56.230941, 35.659795; Конец: 56.228826, 35.654698) |  | 1 153 971,73 |
| автодорога д.Речки, 46-229-819 ОП ПМ 46-166 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, д.Речки, 50:02:0000000:8169 (Начало: 56.423285, 35.445291; Конец: 56.414348, 35.432576) |  | 3 951 194,09 |
| автодорога д.Егорье-Матюшкино, 46-229-828 ОП МП 57 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, д.Егорье, 50:02:00000007575 (Начало: 56.280652, 35.926241; Конец: 56.296444, 35.924041) |  | 5 344 244,65 |
| автодорога ц/у с-за им.Кирова 46-229-551 ОП ПМ 46-117 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, п.Кировский, (Начало: 56.218637, 35.645474; Конец: 56.219159, 35.655415) |  | 5 498 419,69 |
| автодорога ул.Центральная-центральная котельная 46-229-551 ОП ПМ 46-77 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, рп Лотошино, 50:02:0030201:439 (Начало: 56.227484, 35.632988 ; Конец: 56.230047, 35.633364 ) |  | 2 773 736,98 |
| автодорога д.Старое Лисино 46-229-822 ОП ПМ 46-92 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, д.Старое Лисино, (Начало: 56.190037, 35.590889 ; Конец: 56.196321, 35.592545) |  | 3 302 794,37 |
| автодорога пр. Комсомольский 1-й 46-229-551 ОП ПМ 46-44 |  |  | Московская обл., Лотошинский р-н, рп Лотошино, пр. Комсомольский 1-й, (Начало: 56.236088, 35.644482; Конец: 56.236449, 35.639904 ) |  | 2 717 248,63 |
| автодорога ул. Льнозаводская 1-я 46-229-551 ОП ПМ 46-13 |  |  | Московскаобл., Лотошинский р-н, рп Лотошино, ул. Льнозаводская 1-я, 50:02:0030204:779 (Начало: 56.225464, 35.639246; Конец: 56.225809, 35.633299 ) |  | 3 960 581,46 |
| Всего | 43 457 025,05 | 40 583 000,00 |  |  |  |

Благоустройство  дворов

В 2021 году обустроено 5 дворовых территорий и 1 общественное пространство в с.Микулино(Губернаторская площадка)

| № п/п | Наименование объекта | Вид покрытия | Протяжен-ность, км | Общая площадь ремонта, м2 | Проезды, парковки | Съезды | Тротуары, дорожки, входы в подъезды | Сметная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Кировский,ул.Рогова, д. 1,2,3,4 | асфальтобетон | 0,141 | 2 014,960 |  |  |  | 1 787 705,53 |
| 2 | д.Доры, д. 24,25,26 | асфальтобетон | 0,244 | 1 060,890 | 1 008,890 | 52,000 |  | 1 994 115,00 |
| 3 | п.Лотошино, ул.Ветеринарная, д.10,12,14,16,22 | асфальтобетон | - | 1 119,860 | 824,360 |  | 295,500 | 2 655 615,12 |
| 4 | п.Лотошино,ул.Калинина, д. 3,5 | асфальтобетон | - | 342,260 | 75,000 |  | 267,260 | 616 567,52 |
| 5 | д.Ушаково, д. 20,21,22 в городском округе Лотошино | асфальтобетон |  | 645,750 | 645,750 |  |  | 1 038 069,78 |
| 6 | п.Лотошино ул.Центральная д.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п.Лотошино ул.Центральная д.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п.Лотошино ул.Микрорайон д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п.Кировский, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.Лотошино ул.Центральная д.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д.Савостино д.28-30 |  |  |  |  |  |  |  |

Обустройство площадок ТКО

Силами муниципального учреждения «Благоустройство»  на территории  округа будет обустроено 46 новых  площадок ТКО:

| адрес | Сроки реализации обустройства контейнерной площадки (квартал 2021) | Кол-во баков ТКО/РСО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г.о. Лотошино д.Узорово | IV квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| г.о.Лотошино, д.Чекчино | III квартал 2021г. | 3 ТКО / 1 РСО | 6 * 2 |
| г.о.Лотошино, д.Михалево д.50 | III квартал 2021г. | 3 ТКО / 1 РСО | 6 * 2 |
| г.о.Лотошино, д.Марково 35 | II квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| г.о.Лотошино, д.Максимово | II квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| г.о.Лотошино, д.Пеньи | II квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| п. Лотошино, ул. Заречная, д. 1 | IV квартал 2021г. | 3 ТКО / 1 РСО | 6 * 2 |
| п. Лотошино, ул. Заречная, д. 7 | IV квартал 2021г. | 3 ТКО / 1 РСО | 6 * 2 |
| п. Лотошино, ул. Молодёжная, д. 17 | II квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| п. Лотошино, ул. Строителей, д. 41 | III квартал 2021г. | 3 ТКО / 1 РСО | 6 * 2 |
| п. Лотошино, ул. Театральная, д. 3 | II квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| п. Лотошино, д. Михалево, ул. Микрорайон | IV квартал 2021г. | 3 ТКО / 1 РСО | 6 * 2 |
| д. Ошейкино (у администрации) | IV квартал 2021г. | 3 ТКО / 1 РСО | 6 * 2 |
| д. Введенское, ул. Микрорайон, д. 5 | II квартал 2021г. | 3 ТКО / 2 РСО | 6,5 * 2 |
| д. Доры, д. 12 | III квартал 2021г. | 6 ТКО / 2 РСО | 11 * 2 |
| д. Кульпино, д. 5 | II квартал 2021г. | 4 ТКО / 2 РСО | 7,5 * 2 |
| д. Рождество, д. 58/1 | IV квартал 2021г. | 3 ТКО / 2 РСО | 6,5 * 2 |
| д. Савостино, ул.Школьная д. 1 | III квартал 2021г. | 4 ТКО / 2 РСО | 7,5 * 2 |
| д. Савостино, ул.Школьная д. 11а | IV квартал 2021г. | 4 ТКО / 2 РСО | 7,5 * 2 |
| д. Савостино, ул. Школьная, д. 32 | IV квартал 2021г. | 4 ТКО / 2 РСО | 7,5 * 2 |
| д. Савостино, ул. Школьная, д. 7 | III квартал 2021г. | 4 ТКО / 2 РСО | 7,5 * 2 |
| п. Большая Сестра, д.1,2 | II квартал 2021г. | 4 ТКО / 2 РСО | 7,5 * 2 |
| п. Большая Сестра, д. 3 | II квартал 2021г. | 3 ТКО / 2 РСО | 6,5 * 2 |
| п. Большая Сестра, д. 6 | II квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| п. Лотошино, ул. Набережная, д. 13 | III квартал 2021г. | 3 ТКО / 2 РСО | 6,5 * 2 |
| п. Новолотошино, д. 7 | III квартал 2021г. | 5 ТКО / 2 РСО | 9,5 * 2 |
| п. Новолотошино, д. 30 | III квартал 2021г. | 5 ТКО / 2 РСО | 9,5 * 2 |
| п. Лотошино, ул. 1 Комсомольская, д. 35 | IV квартал 2021г. | 5 ТКО / 2 РСО | 9,5 * 2 |
| п. Лотошино, ул. Ветеринарная, д. 22 | III квартал 2021г. | 4 ТКО / 2 РСО | 7,5 * 2 |
| п. Лотошино, ул. Калинина, д. 7 | III квартал 2021г. | 5 ТКО / 2 РСО | 9,5 * 2 |
| п. Лотошино, ул. Рогова, д. 4 | IV квартал 2021г. | 3 ТКО / 2 РСО | 6,5 * 2 |
| п. Лотошино, ул. Центральная, д. 21 | II квартал 2021г. | 5 ТКО / 2 РСО | Работы выполнены |
| п. Лотошино, ул. Центральная, д. 6 | III квартал 2021г. | 4 ТКО / 2 РСО | 7,5 * 2 |
| д.Ивановское, д.1 | IV квартал 2021г. | 2 ТКО / 2 РСО | 4,5 * 2 |
| д. Новое Лисино | IV квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| д. Гаврилово | II квартал 2021г. | 3 ТКО / 2 РСО | 6,5 * 2 |
| д. Володино | II квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| д. Волково, д. 14 | IV квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| д. Стрешневы Горы, ул. Клубная, д. 16 | III квартал 2021г. | 4 ТКО / 2 РСО | 7,5 * 2 |
| п. Лотошино, ул. Микрорайон, д. 7 | II квартал 2021г. | 5 ТКО / 2 РСО | Кармушка |
| с.Корневское | II квартал 2021г. | 3 ТКО / 2 РСО | 6,5 * 2 |
| д. Ошейкино, д. 121 | II квартал 2021г. | 2 ТКО / 2 РСО | 4,5 * 2 |
| д. Савостино, ул. Лесная, д. 23 | II квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,0 * 2 |
| д.Акулово | III квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| д.Софийское | III квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |
| рп Лотошино, ул.Метрономовская | IV квартал 2021г. | 2 ТКО / 1 РСО | 4,5 * 2 |

Обустройство ДИП и ДИК

В 2021 году планируется установка детское игрового оборудования с следующих населенных пунктах:

- п.Лотошино, ул.Ветеринарная д.22 ( в рамках КБДТ) + устройство резинового покрытия

- п.Кировский, Волоколамское шоссе д.5

- д.Мастищево–пока под вопросом

- д.Акулово–пока под вопросом

- д.Матвейково –пока под вопросом

- д.Агнищево

- п.Лотошино, ул.Строителей

- д.Турово (горка)+ дополнительно

- д.Ивановское (горка)+ дополнительно

10)д.Гаврилово (дополнительные элементы) горка, качели

По вопросу водоснабжения и водоотведения населенных пунктов были проведены следующие мероприятия:

В соответствии с планом по  программе водоснабжения администрацией городского округа Лотошино  было принято решение о проведении аукциона на модернизацию станции обезжелезивания в д.Доры с увеличением производительности  на сумму 3 млн. руб..