# Приложение

# к постановлению администрации

# городского округа Лотошино

# от 05.06.2023 № 841

Муниципальная программа

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Лотошино курирующий вопросы коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации городского округа Лотошино |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Реконструкция существующих и строительство новых объектов водоснабжения, водоотведение, теплоснабжения, а также замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население округа, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма I «Чистая вода» | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации городского округа Лотошино |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации городского округа Лотошино |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации городского округа Лотошино |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации городского округа Лотошино |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации городского округа Лотошино |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа Лотошино и иных объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | 3. Осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений и многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | 5. Осуществление полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) на территории городского округа Лотошино за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 317 053,7 | 24 329,00 | 145 693,0 | 147 031,7 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 71 763,5 | 41 143,6 | 11 128,6 | 10 291,3 | 4 600,0 | 4 600,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 388 817,2 | 65 472,6 | 156 821,6 | 157 323,0 | 4 600,0 | 4 600,0 |

# Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Безусловным приоритетом государственной политики в Московской области является создание условий обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 – 2027 годы разработана в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории городского округа Лотошино, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшения качества производимых коммунальных услуг, приведения жилищного фонда городского округа Лотошино в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан, повышение энергетической эффективности жилищного фонда и муниципальных учреждений городского округа Лотошино.

Приоритетным направлением развития отрасли коммунального хозяйства в городском округе Лотошино является предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях обеспечения им комфортных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников.

К основному проблемному вопросу жилищно-коммунального хозяйства городского округа Лотошино следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой сверхнормативные потери в сетях, снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, рост числа технологических нарушений и аварий, и, в результате, снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

## В настоящее время, в целом, функционирование коммунального комплекса городского округа Лотошино характеризуется достаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг. Тем не менее, следует отметить, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа (в среднем 42%), технологически и морально устарели, что приводит к значительным потерям воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей, росту уровня потенциальной аварийности.

## Сложившаяся ситуация возникла вследствие недостаточного финансирования, связанного с особенностями проводимой в предыдущие годы и продолжающейся в настоящее время тарифной политики, которая не обеспечивает реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в модернизации и развитии объектов коммунальной инфраструктуры.

## Жилищный фонд городского округа Лотошино включает в себя многоквартирные дома ветхого фонда, дома, возведенные в 70-80-х годах XX века и новые многоквартирные дома, отвечающие современным требованиям строительства. В связи с недостаточным финансированием проведения работ по ремонту общедомового имущества многоквартирных домов в предыдущие годы, значительное количество МКД и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние. Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем морального и физического износа конструктивных элементов и общедомовых инженерных коммуникаций и систем, и как следствие – низкой энергетической эффективностью. Придомовые территории многоквартирных домов, особенно ветхого жилого фонда, требуют проведения комплексных мероприятий по содержанию и благоустройству.

## Объемы средств собственников жилых помещений МКД, направленные на ремонт многоквартирных жилых домов, не соответствуют темпам старения жилищного фонда, постоянно растущим запросам населения к качеству жилья и предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

## Таким образом, муниципалитет не может в полной мере снять с себя ответственность за проведение ремонта жилищного фонда.

Для решения имеющихся проблем необходимы средства для проведения ремонта жилищного фонда, повышения энергоэффективности.

## В связи с высоким уровнем износа общедомового имущества, и, как следствие, необходимостью больших вложений финансовых средств (проведения работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик) необходимо оказание финансовой поддержки собственникам для его проведения.

В настоящее время одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Лотошино является создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов.

Энергосбережение - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат.

Решение всех поставленных проблем должно осуществляться на основе следующих принципов: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, системность и комплексность проведения мероприятий, использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий городского округа Лотошино.

# Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в сферах инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Лотошино определяют стратегию развития, основанную на системном подходе к проведению ремонта общего имущества многоквартирных домов, содержанию и благоустройству придомовой территории, обеспечении модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Лотошино на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, проведения мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности жилого фонда, организаций бюджетной сферы.

В ближайшие годы, в связи с продолжающимся ростом цен на энергоносители, проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут приобретать все более острое значение. Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, так как в данных сферах расходуется значительная часть бюджетных средств.

Реализация программных мероприятий в городском округе Лотошино позволит к концу 2027 года:

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, предоставляемых потребителям (например, увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, до 99,6 процентов);

- осуществить строительство новых, реконструкцию, модернизацию существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

- создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории городского округа Лотошино, путем предоставления субсидий на проведении срочного ремонта многоквартирных домов, ремонта многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние;

- обеспечить наличие приборов учета энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда - 100%, в учреждениях бюджетной сферы - 100%;

- повысить энергетическую эффективность бюджетных учреждений, путем доведения доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности до 66,4%.

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, по причине дефицита бюджетных средств;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов;

- риск изменения законодательства Российской Федерации.

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер Подпрограммы и Основных мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие F5.01 Мероприятие 02.04 |
| 1.2. | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.01 |
| 1.3. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.02 |
| 1.4. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.03 |
| 1.5 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.05 |
| 1.6 | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.06 |
| 2. Реконструкция существующих и строительство новых объектов водоснабжения, водоотведение, теплоснабжения, а также замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Приоритетный целевой показатель | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 01.01 Мероприятие 04.02 |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Приоритетный целевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 01.03 |
| 2.3 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Приоритетный целевой показатель | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.01 |
| 2.4 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Приоритетный целевой показатель | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.02 |
| 2.5 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Приоритетный целевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 03.02 |
| 2.6 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Приоритетный целевой показатель | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 04.01 |
| 3. Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население округа, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Отраслевой | процент | 20 | 22,4 | 21 | 22,5 | 24,2 | 26,7 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 01.06 |
| 3.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Отраслевой | процент | 82,55 | 88,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 01.10 |
| 3.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Отраслевой | процент | 28,87 | 42,87 | 46,42 | 71,46 | 85,76 | 100 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.02 |
| 3.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Отраслевой | процент | 1,46 | 1,96 | 2,5 | 4,74 | 6,12 | 8,62 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.01 |
| 3.5 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 05.01 Мероприятие 05.02 |

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 1.2. | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 1.3. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 1.4. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 1.5. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 1.6. | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2.3 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2.4 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2.5 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2.6 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | Д=М/К×100%, где Д – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующая нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D); М – Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, В, C, D); К – количество зданиям, строений. Сооружений муниципальной собственности, расположенные на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Д=М×100%, где Д – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов М – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенные приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | % | Д=М/К×100%, где Д – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; М – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Д=М/К×100%, где Д – доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности; М – количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | % | Д=(АСТС+АСВСиВО+АПКР)×100%, 3 Д – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в городском округе, подлежащих обязательному утверждению, процентов; АСТС – количество актуальных схем теплоснабжения городского округа, ед.; АСВСиВО – количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения городского округа, ед.; АПКР – количество актуальных программ комплексного развития инженерной инфраструктуры городского округа, ед. 3 – количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры городского округа | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 01 | F5 02 | F5.01 04 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 01 | 02 | 01 | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 0 | 01 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | единиц. | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 1 | 01 | 02 | 03 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | единица | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 2 | 01 | 02 | 05 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 01 | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 01 04 | 01 02 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 01 | 03 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 02 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 03 | 02 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 03 | 04 | 01 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 05 | 01 | 06 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 05 | 01 | 10 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 05 | 02 | 02 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
|  | 05 | 02 | 01 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |

Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие F5.01 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 3 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 95 666,65 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 36 136,84 | 41 529,81 | 3 000,00 | 3 000,00 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 80 753,75 | 10 260,00 |  |  |  |  |  |  |  | 33 190,00 | 37 303,75 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Москвы | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 14 912,84 | 1 740,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 946,84 | 4 226,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 86 066,65 | 10 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 34 936,84 | 40 329,81 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 80 753,75 | 10 260,0 |  |  |  |  |  |  |  | 33 190,00 | 37 303,75 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 5 312,9 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 746,84 | 3 026,06 | 0 | 0 |  |
|  | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Москвы | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 02.03 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 9 600,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9 600,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - |  | - |  | 1 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Мероприятие 02.04 ‒ Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 3 046,6 | 3 046,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 046,6 | 3 046,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Мероприятие 02.05 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год |  | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 |  | - |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3.6 | Мероприятие 02.06 ‒ Содержание и ремонт шахтных колодцев | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год |  | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 3 |  | - |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | Итого | 98 713,25 | 15 046,6 |  |  |  |  |  |  |  | 36 136,84 | 41 529,81 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 80 753,79 | 10 260,04 |  |  |  |  |  |  |  | 33 190,00 | 37 303,75 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 17 959,46 | 4 786,56 |  |  |  |  |  |  |  | 2 946,84 | 4 226,06 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 215 739,93 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 103 015,8 | 112 724,13 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 204 952,94 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 97 865,02 | 107 087,92 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10 786,99 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 150,78 | 5 636,21 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 215 739,93 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 103 015,8 | 112 724,13 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 204 952,94 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 97 865,02 | 107 087,92 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10 786,99 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 150,78 | 5 636,21 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 | - |  | - |  | - |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 20 000,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 17 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 140,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 14 569,00 | 2 571,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2 860,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 431,00 | 429,00 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | - |  | - |  | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 20 310,00 | 310,00 |  |  |  |  |  |  |  | 17 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 140,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 14 569,00 | 2 571,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 170,00 | 310,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 431,00 | 429,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 | - |  | - |  | - |  | - | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 3 | Основное мероприятие 03 – Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 – Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.02 – Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 04 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 04.01 – Реализация проектов по капитальному ремонту тепловых сетей муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2 | - |  | 1 |  | 1 |  | - | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 04.02 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов (системы) теплоснабжения, ед.. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 | - |  | - |  | - |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 04.03 – Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 5.1 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 5.2 «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | Итого | 237 249,93 | 1 510,00 |  |  |  |  |  |  |  | 120 015,8 | 115 724,13 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 222 092,94 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 112 434,02 | 109 658,92 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 15 156,99 | 1 510,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 581,78 | 6065,21 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 270,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 270,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 – Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 270,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 270,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 5 | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 21 | 22 | 24 | 26 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
| 1.7 | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области». | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 4 477,05 | 877,05 |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 0 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 4 477,05 | 877,05 |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 0 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 1 284,05 | 184,05 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 0 | 500,00 | 500,00 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 284,05 | 184,05 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 0 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,30 | - |  | 5,30 |  | - |  | - | 5,7 | 13,50 | 17,30 | 21,40 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 3 193,00 | 693,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 |  | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 193,00 | 693,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
|  | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,86 | 10 |  | 10 |  | 10,86 |  | 10 | 46,42 | 71,46 | 85,76 | 100 |  |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | Итого | 4 747,05 | 947,05 |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 0 | 1 600,00 | 1 600,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 4 747,05 | 947,05 |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 0 | 1 600,00 | 1 600,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Развитие системы газоснабжения Мероприятие 01.01 - Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 01 - Развитие системы газоснабжения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 - Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 47 900,00 | 47 900,00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 33 900,00 | 33 900,00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 - Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 – Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 47 900,00 | 47 900,00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 33 900,00 | 33 900,00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 207,00 | 69,00 |  |  |  |  | 69,00 | 69,00 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 207,00 | 69,00 |  |  |  |  | 69,00 | 69,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 02.05 - Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 207,00 | 69,00 |  |  |  |  | 69,00 | 69,00 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 207,00 | 69,00 |  |  |  |  | 69,00 | 69,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | Итого | 48 107,00 | 47 969,00 |  |  |  |  | 69,00 | 69,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 207,00 | 14 069,00 |  |  |  |  | 69,00 | 69,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 33 900,00 | 33 900,00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |