Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа Лотошино

от 30.06.2025 № 753

**Муниципальная программа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

**Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации муниципального округа Лотошино курирующий вопросы коммунального комплекса | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. | | | | | |
|  | 2. Реконструкция существующих и строительство новых объектов водоснабжения, водоотведение, теплоснабжения, а также замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. | | | | | |
|  | 3. Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население округа, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики муниципальной программы | | | | | |
| *1. Подпрограмма I «Чистая вода»* | Администрация муниципального округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) | | | | | |
| *2. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»* | Администрация муниципального округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) | | | | | |
| *3. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»* | Администрация муниципального округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) | | | | | |
| *4. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»* | Администрация муниципального округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) | | | | | |
| *5. Подпрограмма VII «Обеспечивающая программа»* | Администрация муниципального округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) | | | | | |
| *6. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»* | Администрация муниципального округа Лотошино (отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи) | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | I. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | | | | | |
| III. Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа Лотошино и иных объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| V. Осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений и многоквартирных домов | | | | | |
| VI. Осуществление комплекса мер по развитию газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики | | | | | |
| VII. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления | | | | | |
| VIII. Осуществление полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) на территории муниципального округа Лотошино за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год[[1]](#endnote-1) |
| Средства бюджета Московской области | 3 375 273,76 | 6 082,00 | 197 756,03 | 1 322 350,07 | 1 416 878,49 | 432 207,17 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 651 477,60 | 39 388,65 | 38 865,42 | 323 183,68 | 185 702,04 | 64 337,8 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 026 751,36 | 45 470,25 | 236 621,45 | 1 645 533,75 | 1 602 580,53 | 496 544,97 |

**Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Безусловным приоритетом государственной политики в Московской области является создание условий обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 – 2027 годы разработана в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории муниципального округа Лотошино, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшения качества производимых коммунальных услуг, приведения жилищного фонда муниципального округа Лотошино в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан, повышение энергетической эффективности жилищного фонда и муниципальных учреждений муниципального округа Лотошино.

Приоритетным направлением развития отрасли коммунального хозяйства в муниципальном округе Лотошино является предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях обеспечения им комфортных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников.

К основному проблемному вопросу жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа Лотошино следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой сверхнормативные потери в сетях, снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, рост числа технологических нарушений и аварий, и, в результате, снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

В настоящее время, в целом, функционирование коммунального комплекса муниципального округа Лотошино характеризуется достаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг. Тем не менее, следует отметить, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа (в среднем 42%), технологически и морально устарели, что приводит к значительным потерям воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей, росту уровня потенциальной аварийности.

Сложившаяся ситуация возникла вследствие недостаточного финансирования, связанного с особенностями проводимой в предыдущие годы и продолжающейся в настоящее время тарифной политики, которая не обеспечивает реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в модернизации и развитии объектов коммунальной инфраструктуры.

Жилищный фонд муниципального округа Лотошино включает в себя многоквартирные дома ветхого фонда, дома, возведенные в 70-80-х годах XX века и новые многоквартирные дома, отвечающие современным требованиям строительства. В связи с недостаточным финансированием проведения работ по ремонту общедомового имущества многоквартирных домов в предыдущие годы, значительное количество МКД и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние. Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем морального и физического износа конструктивных элементов и общедомовых инженерных коммуникаций и систем, и как следствие – низкой энергетической эффективностью. Придомовые территории многоквартирных домов, особенно ветхого жилого фонда, требуют проведения комплексных мероприятий по содержанию и благоустройству.

Объемы средств собственников жилых помещений МКД, направленные на ремонт многоквартирных жилых домов, не соответствуют темпам старения жилищного фонда, постоянно растущим запросам населения к качеству жилья и предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, муниципалитет не может в полной мере снять с себя ответственность за проведение ремонта жилищного фонда.

Для решения имеющихся проблем необходимы средства для проведения ремонта жилищного фонда, повышения энергоэффективности.

В связи с высоким уровнем износа общедомового имущества, и, как следствие, необходимостью больших вложений финансовых средств (проведения работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик) необходимо оказание финансовой поддержки собственникам для его проведения.

В настоящее время одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального округа Лотошино является создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов.

Энергосбережение - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат.

Решение всех поставленных проблем должно осуществляться на основе следующих принципов: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, системность и комплексность проведения мероприятий, использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий городского округа Лотошино.

**Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.**

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в сферах инженерной инфраструктуры и энергоэффективности муниципального округа Лотошино определяют стратегию развития, основанную на системном подходе к проведению ремонта общего имущества многоквартирных домов, содержанию и благоустройству придомовой территории, обеспечении модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Лотошино на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, проведения мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности жилого фонда, организаций бюджетной сферы.

В ближайшие годы, в связи с продолжающимся ростом цен на энергоносители, проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут приобретать все более острое значение. Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, так как в данных сферах расходуется значительная часть бюджетных средств.

Реализация программных мероприятий в муниципальном округе Лотошино позволит к концу 2027 года:

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, предоставляемых потребителям (например, увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, до 99,6 процентов);

- осуществить строительство новых, реконструкцию, модернизацию существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

- создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории городского округа Лотошино, путем предоставления субсидий на проведении срочного ремонта многоквартирных домов, ремонта многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние;

- обеспечить наличие приборов учета энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда - 100%, в учреждениях бюджетной сферы - 100%;

- повысить энергетическую эффективность бюджетных учреждений, путем доведения доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности до 66,4%.

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, по причине дефицита бюджетных средств;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов;

- риск изменения законодательства Российской Федерации.

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер Подпрограммы и Основных мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.* | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие F5.01  Мероприятие 02.04 |
| 1.2. | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.01 |
| 1.3. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.02 |
| 1.4. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.03 |
| 1.5 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.05 |
| 1.6 | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.06 |
| *2. Реконструкция существующих и строительство новых объектов водоснабжения, водоотведение, теплоснабжения, а также замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.* | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 01.01  Мероприятие 04.02 |
| 2.2 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.01 |
| 2.3 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.02 |
| 2.4 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 03.02 |
| 2.5 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 04.01 |
| *3.* *Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население округа, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий.* | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Приоритетный показатель | процент | 20,41 | 22,4 | 22,45 | 22,5 | 24,2 | 26,7 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 01.06 |
| 3.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Приоритетный показатель | процент | 84,69 | 88,55 | 92,35 | 100 | 100 | 100 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 01.10 |
| 3.3 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Приоритетный показатель | процент | 1,46 | 1,96 | 2,3 | 4,74 | 6,12 | 8,62 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 02.01 |
| 3.4 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | Мероприятие 05.01  Мероприятие 05.02 |
| 3.5 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный показатель | процент | 28,56 | 42,87 | 43,02 | 71,46 | 85,76 | 100 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |  |

**Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | *Подпрограмма 1 «Чистая вода»* | | | | |
| 1.1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.2. | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.3. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.4. | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.5. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.6. | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| *Подпрограмма 3* «*Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации*» | | | | | |
| 2.1 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.4 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.5 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.6 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| *Подпрограмма 5* «*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности*» | | | | | |
| 3.1 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | Д=М/К×100%,  где Д – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующая нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  М – Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, В, C, D);  К – количество зданиям, строений. Сооружений муниципальной собственности, расположенные на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.2 | Количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Д=М×100%, где  Д – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  М – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенные приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | % | Д=М/К×100%, где  Д – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.4 | Количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Д=М/К×100%,  где Д – доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности; М – количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| *Подпрограмма 8* «*Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства*» | | | | | |
| 4.1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | % | Д=(АСТС+АСВСиВО+АПКР)×100%,  3  Д – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в городском округе, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  АСТС – количество актуальных схем теплоснабжения городского округа, ед.;  АСВСиВО – количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения городского округа, ед.;  АПКР – количество актуальных программ комплексного развития инженерной инфраструктуры городского округа, ед.  3 – количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры городского округа | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | F5 | 01 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 2 | 01 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | единица | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 0  3 | 01 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | единиц. | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 4 | 01 | 02 | 04 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 5 | 01 | 02 | 05 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 6 | 01 | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 7 | 03 | 01  04 | 01  02 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 8 | 03 | 01 | 03 | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 9 | 03 | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 10 | 03 | 02 | 02 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 11 | 03 | 03 | 02 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 12 | 03 | 04 | 01 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | единиц | Определяется на основании данных ОМСУ. Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 13 | 05 | 01 | 06 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 14 | 05 | 01 | 10 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 15 | 05 | 01 | 11 | Количество зданий, строений, сооружений, которые повысили класс энергетической эффективности | единиц | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 16 | 05 | 02 | 02 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 17 | 05 | 02 | 01 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 18 | 05 | 03 | 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | единиц | Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 456 268,85 | 3670,0 | 735,38 | 33 215,79 | | | | | | | | | | | | | 246 837,54 | 171 810,14 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 400 191,19 | 0 | 0 | 29 750,00 | | | | | | | | | | | | | 223 912,67 | 146 528,52 |
| Средства бюджета муниципального округа | 56 077,66 | 3670,0 | 735,38 | 3 465,79 | | | | | | | | | | | | | 22 924,87 | 25 281,62 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 446 703,47 | 540,0 | 0 | 31 315,79 | | | | | | | | | | | | | 244 937,54 | 169 910,14 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 400 191,19 | 0 | 0 | 29 750,00 | | | | | | | | | | | | | 223 912,67 | 146 528,52 |
| Средства бюджета муниципального округа | 46512,28 | 540,0 | 0 | 1 565,79 | | | | | | | | | | | | | 21 024,87 | 23 381,62 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |  | 0 | 0 |  |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
| I | | II | | | III | | | IV | | | |
| 2 | 1 | 1 | 0 |  | |  | | |  | | |  | | | | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
| I | | II | | | III | | | IV | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | | | - | | | - | | | | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | X | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | |  |  |  |
| I | | II | | | | III | | | IV | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |  | |  | | | |  | | |  | | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 02.04 ‒ Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 2 970,0 | 2 970,0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 2 970,0 | 2 970,0 | 0 |  |  | | 0 | |  | |  | | |  | |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  | | 0 | |  | |  | | |  | |  | 0 | 0 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
| I | | II | | | III | | | IV | | | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | - | | - | | | - | | | - | | | | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
| I | | II | | | III | | | IV | | | |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 02.06 ‒ Содержание и ремонт шахтных колодцев | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 6 595,38 | 160,0 | 735,38 | 1 900,00 | | | | | | | | | | | | | 1 900,00 | 1 900,0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 6 595,38 | 160,00 | 735,38 | 1 900,00 | | | | | | | | | | | | | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
| I | | II | | | III | | | IV | | | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 3 | | | | 3 | 3 |
| F5 | F5 Чистая вода | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  |
| F5.1 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 456 268,85 | 3670,0 | 735,38 | 33 215,79 | | | | | | | | | | | | | 246 837,54 | 171 810,14 |  |
| Средства бюджета Московской области | 400 191,19 | 0 | 0 | 29 750,00 | | | | | | | | | | | | | 223 912,67 | 146 528,52 |
| Средства бюджета муниципального округа | 56 077,66 | 3670,0 | 735,38 | 3 465,79 | | | | | | | | | | | | | 22 924,87 | 25 281,62 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
   | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
   | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
   | 1 | Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 1 997 058,54 | 0 | 27 880,58 | | 987 241,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 732 175,32 | 249 793,92 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 1 755 451,28 | 0 | 22 803,31 | | 868 515,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 644 314,27 | 219 818,65 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 241 639,71 | 0 | 5 077,27 | | 118 726,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 861,05 | 29 975,27 |
   | Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | 1.1 | Мероприятие 01.01. - Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | X | X | | Всего | 2023 | 2024 | | Итого 2025 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2026 | | 2027 | X |
   | I | | | II | | | | III | | | | IV | | |
   | 4 | 0 | 1 | | 1 | | - | | | - | | | | - | | | | 1 | | | 1 | | 1 |
   | 1.3 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  | Итого | | 1 200,0 | 0 | 1 200,0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 1 200,00 | 0 | 1 200,0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
   | 1.7 | Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 1 995 485,64 | 0 | 26 500,42 | | 987 015,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | 732 175,32 | 249 793,92 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 1 755105,41 | 0 | 22 644,78 | | 868 327,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | 644 314,27 | 219 818,65 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 240 380,23 | 0 | 3 855,64 | | 118 688,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 861,05 | 29 975,27 |
   | Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | 1.9 | Мероприятие 01.09 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | 1.13 | Мероприятие 01.13 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 372,90 | 0 | 180,16 | | 225,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 345,87 | 0 | 158,53 | | 187,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 59,48 | 0 | 21,63 | | 37,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 1 247 989,86 | 310,0 | 67 051,49 | | 482 319,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | 623 467,67 | 74 840,91 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 1 086 149, 29 | 0 | 47 552,72 | | 424085,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 548 651,55 | 65 860,0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 161 840,57 | 310,0 | 19 498,77 | | 58 234, 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 816,12 | 8 980,91 |
   | Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
   | 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Х | Х | | Всего | 2023 | 2024 | | Итого 2025 год | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
   | I | | | | | II | | | | III | | IV | | |
   | 1 | 0 | 1 | | 0 | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | 0 | 0 |
   | 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 784 534,10 | 310,0 | 13 014,28 | | 72 901,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 623 467,67 | 74 840,91 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 678 664,63 | 0 | 0 | | 64 153,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 548 651,55 | 65 860,00 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 105 869,47 | 310,0 | 13 014,28 | | 8 748,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 816,12 | 8 980,91 |
   | Количество капитально отремонтированх сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения ед. | Х | Х | | Всего | 2023 | 2024 | | Итого 2025 год | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
   | I | | | | | II | | | | III | | IV | | |
   | 4 | 0 | 2 | | 2 | | | - | | | | | - | | | | - | | 2 | | | 0 | 0 |
   | 2.3 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
   | 2.9 | Мероприятие 02.09 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований |  | Итого | | 425 194,51 | 0 | 15 775,96 | | 409 418,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 373 814,77 | 0 | 13 882,83 | | 359 931,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 51 379,74 | 0 | 1 893,13 | | 49 486,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | 2.11 | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  | Итого | | 38 261,25 | 0 | 38 261,25 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 33 669,89 | 0 | 33 669,89 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 4 591,36 | 0 | 4 591,36 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | 3 | Основное мероприятие 03 – Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | 3.1 | Мероприятие 03.01 – Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | | Всего | 2023 | 2024 | | Итого 2025 год | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
   | I | | | | | II | | | | III | | IV | | |
   | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | 0 | 0 |
   | 3.2 | Мероприятие 03.02 – Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | 4 | Основное мероприятие 04 - Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | 4.2 | Мероприятие 04.02 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | X | X | | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
   | I | | | | | II | | | | III | | | | IV | | |
   | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | 0 | 0 |
   | 5 | Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 2 840,0 | 950,00 | 690,00 | | 1 200,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 2 840,0 | 950,0 | 690,0 | | 1 200,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | 5.1 | Мероприятие 05.01 – Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 1 780,00 | 390,0 | 690,0 | | 700,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 01.01.2023-31.12.2027 |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 1 780,00 | 390,0 | 690,0 | | 700,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | X | X | | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 |  |
   | I | | | II | | | | III | | | | IV | |
   | 5 | 1 | 1 | | 1 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 1 | | 1 | 1 |
   | 5.2 | Мероприятие 05.02 – Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 560,0 | 560,0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 560,0 | 560,0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной  собственности, ед. | Х | Х | | Всего | 2023 | 2024 | | Итого 2025 год | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
   | I | | | | | II | | | | III | | IV | | |
   | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | 0 | 0 |
   | 5.3 | Мероприятие 05.03 – Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | 5.4 | Мероприятие 05.04 – Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | | 500,0 | 0 | 0 | | 500,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | | 500,0 | 0 | 0 | | 500,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
   | Итого по подпрограмме | | | | Итого | 3 247 920,85 | 1 260,0 | | 95 622,07 | 1 470 760,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 355 642,99 | 324 634,83 |  |
   | Средства бюджета Московской области | 2 841 600, 57 | 0 | | 70 356,03 | 1292 600, 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 192 965,82 | 285 678,65 |
   | Средства бюджета муниципального округа | 406 320,28 | 1 260,0 | | 24 576,04 | 178 160,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | 162 677,17 | 38 956,18 |
   | Внебюджетные источники |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |

   **Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
   | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  | 7 | | | | | | 9 | 10 | 11 |
   | 1 | Основное мероприятие 01 – «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   |  | Всего | 2023 год | | 2024 год | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | 2026 | 2027 |  |
   | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
   | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 |  |
   | 1.10 | Мероприятие 01.10.  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. |  | Итого | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | |  | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
   |  | | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
   | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 |  |
   | 1.11 | Мероприятие 01.11.  Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений |  | Итого | 0 | 0 | |  | 0 | | | | | | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета муниципального округа | 0 |  | |  | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Внебюджетные средства | 0 |  | |  | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Х | Х | Всего | 2023 год | | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | 2026 | 2027 |  |
   | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
   | 26,7 | 22,4 | | 22,45 | 22,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,2 | 26,7 |  |
   | 2 | Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области». | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 1 315,25 | 553,25 | | 0 | 562,0 | | | | | | 100,00 | 100,0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Средства бюджета муниципального округа | 1 315,25 | 553,25 | | 0 | 562,0 | | | | | | 100,00 | 100,00 |  |
   | 2.1 | Мероприятие 02.01.  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 763,92 | 28,92 | | 0 | 535,0 | | | | | | 100,00 | 100,0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Средства бюджета муниципального округа | 763,92 | 28,92 | | 0 | 535,0 | | | | | | 100,00 | 100,0 |  |
   | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | | 2024 год | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
   | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
   | 76,3 | 5,30 | | 8,5 | 13,50 | | - | - | - | 13,50 | 17,30 | 21,50 |  |
   | 2.2 | Мероприятие 02.02 – Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 551,33 | 524,33 | | 0 | 27,00 | | | | | | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Средства бюджета муниципального округа | 551,33 | 524,33 | |  | 27,0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   |  |  |  |  | | 0 |  |  | Отдел по ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
   | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | 2026 | 2027 |  |
   | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
   | 100 | 42,87 | 43,02 | | 71,46 | | 0 | 0 | 30 | 41,46 | 85,76 | 100 |  |
   | 3 | Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 |  | | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Средства бюджета  муниципального округа | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | 3.1 | Мероприятие 3.1.- Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Средства бюджета  муниципального округа | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | в том числе: | | | | | 2026 | 2027 |  |
   | I квартал | | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
   | 8,62 | 1,96 | 2,3 | | 4,74 | 0 | | 0 | 0 | 4,74 | 6,12 | 8,62 |  |
   | Итого по подпрограмме: | | | Итого | 1 315,25 | 553,25 |  | | 562,0 | | | | | | 100,00 | 0 |  |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Средства бюджета муниципального округа | 1 315,25 | 553,25 | 0 | | 562,0 | | | | | | 100,00 | 100,00 |  |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |

   **Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
   | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
   | 1 | Основное мероприятие 01 –  Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктам  Мероприятие 01.01 -  Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   | 1.1 | Мероприятие 01.01 -  Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   | 1.2 | Мероприятие 01.02 -  Организация в границах муниципального округа газоснабжения населения | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
   | Итого по подпрограмме: | | | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

   **Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

   **Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
   | № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Финансирование по годам | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
   | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | 2026 год | | | | | 2027 год | |  |
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | | | | | 10 | | 11 |
   | 1 | Основное мероприятие 01 – Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
   | 1.1 | Мероприятие 01.01 – Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
   | 1.2 | Мероприятие 01.02 –  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
   | 1.3 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 4 150,0 | 0 | 0 | 4 150,0 | | | | 0 | | | | | 0 | | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета округа | 4 150,0 | 0 | 0 | 4 150,0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
   | Итого по подпрограмме | | | Итого | 4 150,0 | 0 | 0 | 4 150,0 | | | | 0 | | | | | 0 | |  |
   | Средства бюджета округа | 4 150,0 | 0 | 0 | 4 150,0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |

   **Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
   | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | | | | | | 8 | 9 | 11 |
   | 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 317 009,00 | 39 900,00 | 140 264,00 | 136 845,00 | | | | | | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета муниципального округа | 183 609,00 | 33 900,00 | 12 864,00 | 136 845,00 | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета Московской области | 133 400,00 | 6 000,00 | 127 400,00 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные средства | 0 |  |  | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | 1.1 | Мероприятие 01.01 -  Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета Московской области | 6000,00 | 6000,00 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | 2026 | 2027 | X |
   |  | I | II | | III | IV |  |  |
   | - | - |  | - | - | - | | - | - | - | - |
   | 1.2 | Мероприятие 01.02 – Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 33 900,00 | 33 900,00 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Средства бюджета муниципального округа | 33 900,00 | 33 900,00 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | 1.5 | Мероприятие 01.05 – Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (электроэнергию, газ, транспортировку газа, тепловую энергию и теплоноситель) и (или) факторинговые услуги |  | Итого | 277 109,00 | 0 | 140 264,00 | 136 845,00 | | | | | | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета муниципального округа | 149 709,00 | 0 | 12 864,00 | 136 845,00 | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета Московской области | 127400,00 | 0 | 127 400,00 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   |  | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе по кварталам | | | | | 2026 | 2027 |
   |  | I | II | III | | IV |  |  |  |
   |  |  |  |  | |  |
   | 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 82,00 | 82,00 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета Московской области | 82,00 | 82,00 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | 2.5 | Мероприятие 02.05 -  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 01.01.2023-31.12.2027 | Итого | 82,00 | 82,00 |  | 0 | | | | | | 0 | 0 | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
   | Средства бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета Московской области | 82,00 | 82,00 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | 2026 | 2027 | X |
   |  | I | II | III | | IV | - | - |
   | - | - |  |  | - | - | - | |  |
   | Итого по подпрограмме: | | | Итого | 317 091,00 | 39 982,00 | 140 264,00 | 136 845,00 | | | | | | 0 | 0 |  |
   | Средства бюджета Московской области | 133482,00 | 6 082,00 | 127 400,00 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | 183 609,00 | 33 900,00 | 12 864,00 | 136 845,00 | | | | | | 0 | 0 |
   | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |

   Приложение к муниципальной программе

   «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

   **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), находящихся в муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

   | № п/п | Наименование объекта капитального строительства реконструкции, проектирования объектов муниципальной собственности, капитального ремонта (ремонта) (иных объектов муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Местонахождение (адрес, кадастровый номер земельного участка) | Мощность | Сроки проведения работ (ввода в эксплуатацию, капитального ремонта, ремонта, приобретения и т.д.) (мм.гггг) | Открытие объекта/ Завершение работ | Стоимость (предельная стоимость) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
   | 1. | ВЗУ 14 п. Большая Сестра г.о. Лотошино | Московская область, г.о. Лотошино, п. Большая Сестра | 5.2 | 20.01.2026-29.11.2027 | ввод 30.11.2027 | 92 340000,00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 39567690,0 | 0 | 0 | 0 | 39567690,0 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 6602310,0 | 0 | 0 | 0 | 6602310,0 | 0 |
   | 2. | ВЗУ д. Михалево г.о. Лотошино | Московская область, г.о. Лотошино, д.Михалево | 9 | 20.01.2026-29.11.2027 | ввод 30.11.2027 | 11343020,00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 4860480,00 | 0 | 0 | 0 | 4860480,00 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 811030,00 | 0 | 0 | 0 | 811030,00 | 0 |
   | 3 | Водопровод д. Ивановское муниципального поселения Лотошино | Московская область, г.о. Лотошино, д. Ивановское |  | 20.01.2025-29.12.2026 | ввод 30.12.2026 | 13025880,00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 10915690,00 | 0 | 0 | 7553750,00 | 3361940,00 | 0 |
   | Средства бюджета Лотошино муниципального округа | 2110190,00 | 0 | 0 | 1460270,00 | 649920,00 | 0 |
   | 4 | Система водоснабжения, г.о. Лотошино ( в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино |  | 20.01.2025-29.12.2026, | ввод 30.11.2026 | 171000000,00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 162450000,00 | 0 | 0 | 29750000,00 | 132700000,00 | 0 |
   | Средства бюджета муниципального округа | 8550000,00 | 0 | 0 | 1565790,00 | 6984210,00 | 0 |

   **Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.2 Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

   | № п/п | Наименование объекта капитального строительства реконструкции, проектирования объектов муниципальной собственности, капитального ремонта (ремонта) (иных объектов муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Местонахождение (адрес, кадастровый номер земельного участка) | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
   | 1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Доры, д. № 70 (в т.ч. ПИР) | г.о. Лотошино, д. Доры | капитальный ремонт | 20.01.2024-30.12.2024 ввод 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 6478240,00 | 0 | 0 | 6478240,00 |  | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 883400,00 | 0 | 0 | 883400,00 | 0 | 0 |
   | 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Михалево, Микрорайон, д.30 (в т.ч. ПИР) | г.о. Лотошино, д. Михалево | капитальный ремонт |  | Средства бюджета Московской области | 38617930,00 | 0 | 0 | 3861790,00 | 34756140,00 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 5266080,00 | 0 | 0 | 526610,00 | 4739470,00 | 0 |
   | 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Ушаково, д.51/1 г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | г.о. Лотошино, д. Ушаково | капитальный ремонт | 20.01.2024-30.12.2024 ввод 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 47771260,00 | 0 | 0 | 4777130,00 | 42994130,00 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 6514270,00 | 0 | 0 | 651430,00 | 5862840,00 | 0 |
   | 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей д.Кульпино, Микрорайон, д. №21 г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | г.о. Лотошино, д. Кульпино | капитальный ремонт |  | Средства бюджета Московской области | 35331130,00 | 0 | 0 | 3533110,00 | 31798020,00 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 4817880,00 | 0 | 0 | 481790,00 | 4336090,00 | 0 |
   | 5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Лотошино, Микрорайон,12А г.о. Лотошино (в т.ч. ПИР) | г.о. Лотошино, п. Лотошино | капитальный ремонт |  | Средства бюджета Московской области | 191000090,00 | 0 | 0 | 39554090,00 | 151446000,00 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 26045460,00 | 0 | 0 | 5393740,00 | 20651720,00 | 0 |
   | 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Лотошино,п. Большая Сестра, д.33 (в т.ч. ПИР) | г.о. Лотошино, п. Большая Сестра | капитальный ремонт |  | Средства бюджета Московской области | 32208660,00 | 0 | 0 | 3220870,00 | 28987790,00 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 4392090,00 | 0 | 0 | 439210,00 | 3952880,00 | 0 |
   |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Микулино, Микрорайон,д. №19-А (в т.ч. ПИР) | г.о. Лотошино, с. Микулино | капитальный ремонт |  | Средства бюджета Московской области | 27278470,00 | 0 | 0 | 2727850,00 | 24550620,00 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 3719790,00 | 0 | 0 | 371980,00 | 3347810,00 | 0 |

   **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), находящихся в муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.07 Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

   | № п/п | Наименование объекта капитального строительства реконструкции, проектирования объектов муниципальной собственности, капитального ремонта (ремонта) (иных объектов муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Местонахождение (адрес, кадастровый номер земельного участка) | Мощность | Сроки проведения работ (ввода в эксплуатацию, капитального ремонта, ремонта, приобретения и т.д.) (мм.гггг) | Открытие объекта/ Завершение работ | Стоимость (предельная стоимость) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
   | 1. | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 | 5.2 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 106533260.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 93749260,00 | 0 | 0 | 46874630,00 | 46874630,00 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 12784000,00 | 0 | 0 | 6392000,00 | 6392000,00 | 0 |
   | 2. | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе,д.4 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе,д.4 | 9 | 20.01.2026-14.10.2027 ввод 15.10.2027 | ввод 15.10.2026 | 184055220.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 161968600,00 | 0 | 0 | 0 | 69631850,00 | 92336750,00 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 22086620,00 | 0 | 0 | 0 | 9495250,00 | 12591370,00 |
   | 3. | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 | 23.3 | 20.01.2026-14.10.2027 ввод 15.10.2027 | ввод 15.10.2026 | 224333630.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 197413600,00 | 0 | 0 | 0 | 98706790,00 | 98706800,00 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 26920040,00 | 0 | 0 | 0 | 13460020,00 | 13460020,00 |
   | 4. | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 | 4 | 20.04.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | ввод 15.10.2026 | 115078820.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 101269360,00 | 0 | 5063470,00 | 96205890,00 | 0 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 13809460,00 | 0 | 690470,0 | 13118990,00 | 0 | 0 |
   | 5. | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 | 4.5 | 20.04.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | ввод 15.10.2026 | 127952550.00 | 0 | Средства бюджета Московской облатси | 112598240,00 | 0 | 0 | 112598240,00 | 0 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 15364310,00 | 0 | 0 | 15364310,00 | 0 | 0 |
   | 6. | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 | 2.8 | 24.04.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | ввод 15.10.2026 | 79364710.00 | 0 | Средства бюджета Московской облатси | 10126939 | 0 | 3492050,00 | 66348890,00 | 0 | 0 |
   |  | Средства бюджета муниципального округа | 9523770,00 | 0 | 476190,00 | 9047580,00 | 0 | 0 |
   | 7. | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 | 5.2 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 106530030.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 93746440,00 | 0 | 0 | 46873220,00 | 46873220,00 | 0 |
   |  | Средства бюджета муниципального округа | 12783600,00 | 0 | 0 | 6391800,00 | 6391800,00 | 0 |
   | 8. | Реконструкция котельной №8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 | 1.5 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 42658520.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 37539500,00 | 0 | 0 | 18769750,00 | 18769750,00 | 0 |
   |  | Средства бюджета муниципального округа | 5119020,00 | 0 | 0 | 2559510,00 | 2559510,00 | 0 |
   | 9. | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 | 0.8 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 28405190.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 25769660,00 | 0 | 0 | 12884830,00 | 12884830,00 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 3514040,00 | 0 | 0 | 1757020,00 | 1757020,00 | 0 |
   | 10. | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 | 0.8 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 29283700.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 25769660,00 | 0 | 0 | 12884830,00 | 12884830,00 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 3514040,00 | 0 | 0 | 1757020,00 | 1757020,00 | 0 |
   | 11. | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 | 4 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 113756070.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 100105340,00 | 0 | 0 | 50052670 | 50052670 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 13650740,00 | 0 | 0 | 6825370,00 | 6825370,00 | 0 |
   | 12. | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а | 3 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 85317050.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 75079000,00 | 0 | 0 | 37539500,00 | 37539500,00 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 10238060,00 | 0 | 0 | 5119020,00 | 5119030,00 | 0 |
   | 13. | Реконструкция котельной №13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 | 2 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 56878040.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 50052680,00 | 0 | 0 | 25026340,00 | 25026340,00 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 6825360,00 | 0 | 0 | 3412680,00 | 3412680,00 | 0 |
   | 14. | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 | 4.2 | 24.04.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | ввод 15.10.2026 | 119047040.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 104761400,00 | 0 | 5238070,00 | 99523330,00 | 0 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 14285640,00 | 0 | 714280,00 | 13571360,00 | 0 | 0 |
   | 15. | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 | 3 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 85301700.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 75065500,00 | 0 | 0 | 37532750,00 | 37532750,00 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 10236200,00 | 0 | 0 | 5118100 | 5118100,00 | 0 |
   | 16. | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 | 4.2 | 24.01.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | ввод 15.10.2026 | 119047050.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 104761400,00 | 0 | 5238070,00 | 99523330,00 | 0 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 14285650,00 | 0 | 714280,00 | 13571370,00 | 0 | 0 |
   | 17. | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а | 4 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 113735600.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 100087330,00 | 0 | 0 | 20027470,00 | 80069860,00 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 13648270,00 | 0 | 0 | 2729650,00 | 10918620,00 | 0 |
   | 18. | Реконструкция котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 | 2.6 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 72750980.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 64020860,00 | 0 | 0 | 32010430,00 | 32010430,00 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 872120,00 | 0 | 0 | 4365060,00 | 4365060,00 | 0 |
   | 19. | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а | 1.2 | 20.01.2025-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 33068630.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 29100380,00 | 0 | 0 | 14550190,00 | 14550190,00 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 3968240,00 | 0 | 0 | 1984120,00 | 1984120,00 | 0 |
   | 20. | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино |  | 24.04.2024-14.10.2026 ввод 15.10.2026 | ввод 15.10.2026 | 82116340.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 72262380,00 | 0 | 3613120,00 | 36131190,00 | 32518070,00 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 9853960,00 | 0 | 492700,00 | 4926980,00 | 4434280 | 0 |
   | 21 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 | 4 | 20.04.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | ввод 15.10.2026 | 115078820.00 | 0 | Средства бюджета Московской области | 101269360,00 | 0 | 5063470,00 | 96205890,00 | 0 | 0 |
   | 0 | Средства бюджета муниципального округа | 13809460,00 | 0 | 690470,0 | 13118990,00 | 0 | 0 |

   **Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.9 Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

   **Муниципальный заказчик: Администрация муниципального округа Лотошино**

   **Ответственный за выполнение мероприятия: Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи**

   | № п/п | Наименование объекта капитального строительства реконструкции, проектирования объектов муниципальной собственности, капитального ремонта (ремонта) (иных объектов муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Местонахождение (адрес, кадастровый номер земельного участка) | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
   | 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 | капитальный ремонт | 24.04.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | Средства бюджета Московской области | 30528200,00 | 1526410,00 | 29001790,00 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 4162940,0 | 208150,00 | 3954790,00 | 0 | 0 |
   | 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 | капитальный ремонт | 08.07.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | Средства бюджета Московской области | 100553020,00 | 0 | 100553020,00 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 13711780,00 | 0 | 13711780,00 | 0 | 0 |
   | 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 | капитальный ремонт | 24.04.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | Средства бюджета Московской области | 11123200,00 | 809820,00 | 10313380,00 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 1516800,00 | 110430,00 | 1406370,00 | 0 | 0 |
   | 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 | капитальный ремонт | 24.04.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | Средства бюджета Московской области | 63483460,00 | 3174170,00 | 60309290,00 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 8656840,00 | 432840,00 | 82240000,00 | 0 | 0 |
   | 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 | капитальный ремонт | 24.04.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | Средства бюджета Московской области | 53798800,00 | 2689940,00 | 51108860,00 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 7063200,00 | 366810,00 | 6969390,00 | 0 | 0 |
   | 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР | капитальный ремонт | 08.07.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | Средства бюджета Московской области | 8687010,00 | 434350,00 | 8252660,00 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 1184590,00 | 59230,00 | 1125360,00 | 0 | 0 |
   | 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а | капитальный ремонт | 08.07.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | Средства бюджета Московской области | 24982630,00 | 1249130,00 | 23733500,00 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 3406730,00 | 170340,00 | 3236390,00 | 0 | 0 |
   | 8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино | капитальный ремонт | 08.07.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | Средства бюджета Московской области | 41793490,00 | 2089670,00 | 39703820,00 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 5699120,00 | 284960,00 | 5414160000 | 0 | 0 |
   | 9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 | капитальный ремонт | 08.07.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | Средства бюджета Московской области | 9118360 | 455920,00 | 8662440,00 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 1243410,00 | 62170,00 | 1181240,00 | 0 | 0 |
   | 10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 | капитальный ремонт | 08.07.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | Средства бюджета Московской области | 18572220,00 | 928610,00 | 17643610,00 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 2532580,00 | 126630,00 | 2405950,00 | 0 | 0 |
   | 11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 | капитальный ремонт | 08.07.2024-14.10.2025 ввод 15.10.2025 | Средства бюджета Московской области | 10496290,00 | 524810,00 | 9971480,00 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 1431320,00 | 71570,00 | 1359750,00 | 0 | 0 |

   **Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.11 Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

   **Муниципальный заказчик: Администрация муниципального округа Лотошино**

   **Ответственный за выполнение мероприятия: Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи**

   | № п/п | Наименование объекта капитального строительства реконструкции, проектирования объектов муниципальной собственности, капитального ремонта (ремонта) (иных объектов муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Местонахождение (адрес, кадастровый номер земельного участка) | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
   | 1. | Капитальный ремонт тепловой сети п. Новолотошино от котельной №7 до ж.д. 12, г.о. Лотошино, Московской обл п. Новолотошино (в т.ч. ПИР) | г.о. Лотошино, п. Новолотошино | капитальный ремонт | 20.01.2024-30.12.2024 ввод 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 19844990,00 | 0 | 19844990,00 | 0 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 2706140,00 | 0 | 2706140,00 | 0 | 0 | 0 |
   | 2. | Капитальный ремонт тепловой сети котельной №3а от ТК11 до ТК-15 г.о.Лотошино Московской обл. Лотошино, от ТК11 до ТК-15 ТС (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Лотошино | капитальный ремонт | 20.01.2024-30.12.2024 ввод 31.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 138204900,00 | 0 | 138204900,00 | 0 | 0 | 0 |
   | Средства бюджет муниципального округа | 1885220,00 | 0 | 1885220,00 | 0 | 0 | 0 |

   [↑](#endnote-ref-1)